每日固定 Checklist

開始前｜5–10 分鐘

- 開 GitHub project board / TODO list

- 重溫昨日完成咗嘅內容

- 今日只揀一個主要目標

- 將目標拆成 2–3 個細 task

- 設定開始及結束時間

開發時間｜約 75 分鐘

- 先寫或修改功能

- 每完成一小部分即刻測試

- 記錄遇到嘅 error

- 唔好同時開太多新功能

- 如果卡住超過 20 分鐘，先簡化問題或記低待處理

測試及整理｜約 25 分鐘

- 測試今日新增功能

- 測試一個正常情況

- 測試一個錯誤情況

- 檢查 console / terminal 有冇 error

- 更新 TODO 或 project notes

GitHub｜約 10 分鐘

- git status

- 移除不必要檔案或 secrets

- 寫清楚 commit message

- git add .

- git commit -m "..."

- git push

- 確認 GitHub 上面睇到最新修改

收工前｜5–10 分鐘

- 記錄今日完成咗咩

- 記錄未完成咗咩

- 記錄遇到嘅問題

- 寫低聽日第一個 task

- 更新 README progress section

8 星期 Checklist

Week 1｜Project Setup

Day 1

- 建立 GitHub repository

- 決定 project name：enterprise-document-rag

- 建立 README 初稿

- 寫低 MVP features

- 建立 project board

Day 2

- 建立 Next.js frontend

- 建立 FastAPI backend

- 建立 frontend / backend folder

- 確認兩邊可以正常啟動

- Commit project skeleton

Day 3

- 建立 PostgreSQL database

- 安裝 pgvector

- 執行 schema.sql

- 確認 tables 成功建立

- 測試 database connection

Day 4

- 建立 users table model

- 建立 documents table model

- 建立 basic seed admin user

- 測試新增及讀取 user

- Commit database models

Day 5

- 建立 login page

- 建立 login request model

- 實作 password verification

- 回傳 access token 或 session

- 測試錯誤 password

Day 6

- 實作 GET /auth/me

- 實作 protected route

- 實作 admin / user role check

- 測試 user 無法進入 admin route

- 更新 README setup instructions

Day 7

- Review Week 1

- 修正 folder structure

- 修正命名及 unused code

- 補 .env.example

- 截圖 login page

- Push Week 1 version

Week 2｜Document Upload

Day 8

- 建立 document upload page

- 加 file picker

- 限制 PDF / TXT file type

- 顯示 selected filename

- 加 upload button

Day 9

- 實作 POST /documents/upload

- 儲存 document metadata

- 儲存檔案到 local uploads folder

- 測試正常 upload

- 測試 unsupported file type

Day 10

- 實作 GET /documents

- 顯示文件列表

- 顯示 filename、type、status、upload date

- 加 loading state

- 加 empty state

Day 11

- 加 file size validation

- 加 duplicate filename handling

- 加壞檔案 error message

- 測試大檔案

- 更新 error handling notes

Day 12

- 實作 document detail page

- 顯示文件 metadata

- 顯示 processing status

- 實作 delete document

- 確認刪除相關 chunks

Day 13

- 建立 ingestion job record

- 實作 pending / processing / processed / failed status

- 顯示 status badge

- 測試 failed status

- Commit document module

Day 14

- Review Week 2

- 測試 admin upload flow

- 測試普通 user 權限

- 截圖 upload page

- 更新 README screenshots

- Push Week 2 version

Week 3｜Preprocessing and Embeddings

你原本已有 RAG preprocessing 經驗，包括 text cleaning、chunking、BM25 同 FAISS indexing，因此呢一週可以將原有概念改造成 application pipeline，而唔係由零開始學。

Day 15

- 實作 PDF text extraction

- 實作 TXT text extraction

- 測試空白文件

- 測試 extraction failure

- 記錄 page number metadata

Day 16

- 實作 text cleaning

- 移除過多 whitespace

- 保留 source metadata

- 測試中英文文件

- Commit preprocessing module

Day 17

- 實作 chunking function

- 設定 chunk size

- 設定 chunk overlap

- 儲存 chunk index

- 測試長文件

Day 18

- 建立 embedding service

- 接 embedding model

- 加 batching

- 測試單一 chunk embedding

- 處理 API error

Day 19

- 將 embedding 寫入 PostgreSQL

- 儲存 document_id

- 儲存 page_number

- 儲存 chunk_index

- 確認 vector dimension 正確

Day 20

- 實作 ingestion pipeline

- upload → extract → chunk → embed → store

- 更新 job status

- 儲存 error message

- 測試完整 ingestion flow

Day 21

- Review Week 3

- 用 2–3 份文件測試

- 檢查 chunks 數量

- 檢查 embedding 是否成功

- 截圖 processing status

- Push Week 3 version

Week 4｜RAG Query and Citations

Day 22

- 建立 chat page

- 加 question input

- 加 submit button

- 加 loading indicator

- 加 chat history UI

Day 23

- 實作 embedding query

- 將問題轉成 vector

- 執行 pgvector similarity search

- 測試 top-k results

- 顯示 retrieved chunks

Day 24

- 建立 POST /rag/query

- 建立 query record

- 加 user id

- 儲存 question

- 測試 query API

Day 25

- 將 retrieved chunks 傳給 LLM

- 設計 system prompt

- 限制回答只能根據 context

- 處理無相關資料情況

- 測試基本問題

Day 26

- 建立 citation response format

- 回傳 filename

- 回傳 page number

- 回傳 chunk index

- 回傳 similarity score

Day 27

- 在 frontend 顯示 citations

- 將 citation 放在 answer 下方

- 加 source file link 或 metadata

- 測試多個 citations

- 測試無 citation response

Day 28

- Review Week 4

- 測試 10 條問題

- 記錄錯誤答案案例

- 記錄 no-result 案例

- 錄製第一次 demo

- Push Week 4 version

Week 5｜Admin Dashboard

Day 29

- 建立 dashboard layout

- 建立 admin-only route

- 加 document count card

- 加 query count card

- 加 failed job count card

Day 30

- 實作 GET /dashboard/summary

- 計算總文件數

- 計算 processed 文件數

- 計算 failed 文件數

- 計算 query 數

Day 31

- 建立 recent documents table

- 顯示 filename

- 顯示 status

- 顯示 uploaded time

- 加 sorting 或 basic filter

Day 32

- 建立 recent queries table

- 顯示 question

- 顯示 user

- 顯示 status

- 顯示 latency

Day 33

- 建立 audit logs

- 記錄 login

- 記錄 upload

- 記錄 query

- 記錄 delete

Day 34

- 加 loading state

- 加 empty state

- 加 API error state

- 加 retry button

- 檢查 mobile layout

Day 35

- Review Week 5

- 截圖 dashboard

- 測試 admin/user access

- 更新 README

- Push Week 5 version

Week 6｜Testing and Error Handling

Day 36

- 寫 auth unit tests

- 測試 valid login

- 測試 invalid login

- 測試 role permission

- 測試 expired token

Day 37

- 寫 document tests

- 測試 PDF upload

- 測試 TXT upload

- 測試 unsupported format

- 測試 delete document

Day 38

- 寫 preprocessing tests

- 測試 empty text

- 測試 chunk size

- 測試 chunk overlap

- 測試 metadata preservation

Day 39

- 寫 retrieval tests

- 測試 top-k results

- 測試 no-result query

- 測試 citation mapping

- 測試 wrong document filtering

Day 40

- 加 API timeout handling

- 加 embedding failure handling

- 加 LLM failure handling

- 加 database error handling

- 加 user-friendly error messages

Day 41

- 測試 query latency

- 記錄 latency_ms

- 測試多個文件

- 找出慢嘅步驟

- 做一個簡單優化

Day 42

- Review Week 6

- Run all tests

- Fix critical bugs

- Update limitations

- Push stable version

Week 7｜Deployment and Documentation

Day 43

- 建立 Dockerfile for backend

- 建立 Dockerfile for frontend

- 建立 docker-compose

- 設定 PostgreSQL service

- 測試 local container

Day 44

- 整理 environment variables

- 確認 secrets 無上 GitHub

- 更新 .env.example

- 更新 setup commands

- 加 deployment notes

Day 45

- 建立 architecture diagram

- 畫 frontend/backend/database flow

- 畫 document ingestion flow

- 畫 query/retrieval flow

- 放入 docs/

Day 46

- 整理 README features

- 加 tech stack

- 加 screenshots

- 加 API overview

- 加 limitations

Day 47

- 錄製 2–3 分鐘 demo

- 示範 login

- 示範 upload

- 示範 query

- 示範 citation / dashboard

Day 48

- 部署 frontend 或 backend

- 測試 production URL

- 修正 CORS

- 修正 environment variables

- 記錄 deployment steps

Day 49

- Review Week 7

- 從新使用者角度測試

- 檢查 README 能否跟住完成 setup

- 確認 screenshots 清楚

- Push release candidate

Week 8｜CV and Interview Preparation

Day 50

- 整理 project title

- 整理 tech stack

- 記錄實際完成功能

- 記錄文件數 / chunk 數 / query 數

- 記錄 latency 或測試結果

Day 51

- 寫第一版 CV bullets

- 只寫真實完成內容

- 加 GitHub link

- 加 demo link

- 刪走未完成功能

Day 52

- 準備 60 秒 project explanation

- 講清楚 problem

- 講清楚 architecture

- 講清楚 retrieval flow

- 講清楚你的 contribution

Day 53

- 準備 RAG technical questions

- 點解要 chunking

- 點解用 pgvector

- 點解要 citations

- 點樣處理 hallucination

Day 54

- 準備 backend questions

- authentication 點做

- role permission 點做

- queue 點處理

- error handling 點做

Day 55

- 寫 project retrospective

- 最難嘅地方

- 一個錯誤設計

- 一個改進方向

- 下一版 roadmap

Day 56

- Final QA

- 測試 login

- 測試 upload

- 測試 ingestion

- 測試 query / citations

- 測試 dashboard

- Final GitHub push

- 將 project 放入 CV